ManttoAI Predictivo

Análisis del Impacto de los Interesados en el Proyecto

Gestión de Proyectos Informáticos  —  INACAP 2025

Asignatura: Gestión de Proyectos Informáticos

Sección: IEI-N7-C3

Académico: Roberto Conejeros Gómez

Integrantes:

Luis Loyola  |  Ángel Rubilar  |  Sebastián Bravo

Fecha de entrega: Abril 2026

# Índice

# INTRODUCCIÓN

El presente informe analiza el impacto que los interesados (stakeholders) ejercen sobre los distintos aspectos del proyecto ManttoAI Predictivo, una plataforma de mantenimiento predictivo basada en IoT e Inteligencia Artificial orientada a pymes industriales. Este análisis se fundamenta en el Estándar para la Dirección de Proyectos del PMI y se enfoca específicamente en cómo las partes interesadas pueden afectar el alcance, cronograma, costos, equipo, planes, resultados, cultura, realización de beneficios, riesgos, calidad y éxito del proyecto.

ManttoAI Predictivo tiene como objetivo desarrollar un prototipo funcional en seis meses que integre sensores IoT para captura de datos en tiempo real, un pipeline de procesamiento de datos en la nube, un modelo de IA con precisión mínima del 85% (F1-Score), un dashboard web de monitoreo y un sistema de alertas automáticas. El proyecto cuenta con un presupuesto estimado de $9.790.000 CLP y está orientado a sectores como minería, manufactura, agroindustria y logística.

La correcta identificación y gestión de los interesados es un factor crítico para el éxito del proyecto, ya que sus acciones, decisiones y nivel de involucramiento determinan directamente la capacidad del equipo para entregar los resultados comprometidos dentro de los parámetros de tiempo, costo y calidad establecidos.

# IMPACTO EN EL ALCANCE Y REQUISITOS

Los interesados del proyecto ManttoAI Predictivo ejercen una influencia determinante sobre el alcance y los requisitos del sistema. Su participación puede revelar la necesidad de agregar, ajustar o eliminar elementos del alcance definido inicialmente.

## Análisis aplicado a ManttoAI Predictivo

En el contexto de ManttoAI, los clientes industriales potenciales (pymes del sector minero, manufacturero y agroexportador) pueden solicitar la inclusión de nuevas funcionalidades como reportes personalizados o integraciones con sistemas ERP que actualmente están fuera del alcance. El equipo técnico, por su parte, puede identificar que ciertos requisitos técnicos como la precisión del modelo de IA al 85% requieren ajustes en la arquitectura del pipeline de datos. El patrocinador del proyecto podría solicitar la eliminación de funcionalidades secundarias para priorizar la entrega del prototipo funcional en el plazo de seis meses.

| Interesado | Acción sobre el alcance | Efecto en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Cliente industrial | Solicitar integración con ERP | Ampliación del alcance; revisión del cronograma y presupuesto |
| Equipo de desarrollo | Proponer ajustes al pipeline de datos | Modificación de requisitos técnicos del entregable E2 |
| Patrocinador | Priorizar entregables críticos | Eliminación de funciones secundarias del alcance |

# IMPACTO EN EL CRONOGRAMA

Los interesados pueden ofrecer ideas para acelerar la entrega o, por el contrario, ralentizar o detener actividades clave del proyecto ManttoAI Predictivo.

## Análisis aplicado a ManttoAI Predictivo

El equipo de desarrollo puede proponer el uso de frameworks preconfigurados y bibliotecas de código abierto como TensorFlow y Scikit-learn para acelerar la fase de modelado predictivo. Sin embargo, los proveedores de hardware IoT podrían generar retrasos en la adquisición de sensores, afectando directamente la Fase 1 de instalación y captura de datos. Asimismo, los usuarios finales del piloto industrial podrían requerir periodos de capacitación adicionales antes de las pruebas de aceptación (UAT), extendiendo la Fase 5 del cronograma establecido de enero a junio de 2025.

| Interesado | Acción sobre el cronograma | Efecto en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Equipo de desarrollo | Adopción de frameworks open source | Aceleración de la fase de modelado IA |
| Proveedor IoT | Retraso en entrega de sensores | Detención de la Fase 1 (hasta 4 semanas) |
| Usuario piloto | Solicitud de capacitación adicional | Extensión de la Fase 5 de validación |

# IMPACTO EN LOS COSTOS

Los interesados pueden contribuir a reducir o eliminar gastos planificados, o bien agregar pasos, requisitos o restricciones que incrementen el costo total del proyecto ManttoAI.

## Análisis aplicado a ManttoAI Predictivo

El arquitecto de software puede recomendar el uso de servicios cloud con capa gratuita (AWS Free Tier) durante las fases iniciales, reduciendo los costos de infraestructura estimados en $1.200.000 CLP. Por otro lado, el cliente piloto podría exigir requisitos de seguridad de datos adicionales como cifrado end-to-end y certificaciones de cumplimiento, lo que implicaría recursos adicionales no contemplados en el presupuesto de $9.790.000 CLP. El equipo de QA podría solicitar herramientas de testing automatizado de licencia comercial, incrementando la partida de $400.000 CLP asignada a pruebas.

| Interesado | Acción sobre los costos | Efecto en el presupuesto |
| --- | --- | --- |
| Arquitecto de software | Optimizar uso de servicios cloud | Reducción de costos de infraestructura |
| Cliente piloto | Exigir certificaciones de seguridad | Incremento de costos en $500.000+ CLP |
| Equipo QA | Solicitar herramientas comerciales | Aumento de la partida de pruebas |

# IMPACTO EN EL EQUIPO DEL PROYECTO

Los interesados pueden restringir o permitir el acceso a personas con las habilidades, el conocimiento y la experiencia necesarios para entregar los resultados deseados, además de promover una cultura de aprendizaje dentro del equipo.

## Análisis aplicado a ManttoAI Predictivo

El patrocinador del proyecto define la disponibilidad del equipo de cuatro personas asignado a ManttoAI. Si las prioridades organizacionales cambian, podría reasignar recursos clave como el especialista en Machine Learning a otros proyectos. El líder técnico puede promover sesiones de capacitación interna en tecnologías IoT y frameworks de IA, fortaleciendo las competencias del equipo. Los asesores académicos pueden facilitar el acceso a investigadores especializados en mantenimiento predictivo y análisis de vibraciones industriales.

| Interesado | Acción sobre el equipo | Efecto en el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador | Reasignar recursos a otros proyectos | Pérdida de personal clave; retraso en entregables |
| Líder técnico | Promover capacitación en IoT e IA | Mejora de competencias; mayor productividad |
| Asesores académicos | Facilitar acceso a investigadores | Acceso a conocimiento especializado |

# IMPACTO EN LOS PLANES

Los interesados proporcionan información valiosa para la elaboración de los planes del proyecto o pueden abogar por cambios en las actividades y trabajos previamente acordados.

## Análisis aplicado a ManttoAI Predictivo

El director del proyecto utiliza la retroalimentación de los interesados para actualizar el plan de gestión del proyecto. Los operadores industriales del piloto pueden aportar información crítica sobre los patrones reales de falla de equipos, lo que podría modificar el plan de entrenamiento del modelo de IA. El departamento de TI de la empresa piloto puede informar sobre restricciones de infraestructura de red que obliguen a replantear el plan de integración IoT, pasando de una conectividad WiFi a una solución con gateway industrial dedicado.

| Interesado | Acción sobre los planes | Efecto en la planificación |
| --- | --- | --- |
| Operadores industriales | Compartir patrones reales de falla | Ajuste del plan de entrenamiento del modelo IA |
| Departamento de TI | Informar restricciones de red | Modificación del plan de integración IoT |
| Director del proyecto | Integrar retroalimentación | Actualización integral del plan de gestión |

# IMPACTO EN LOS RESULTADOS

Los interesados pueden habilitar o bloquear el trabajo requerido para alcanzar los resultados deseados del proyecto ManttoAI Predictivo.

## Análisis aplicado a ManttoAI Predictivo

La empresa piloto habilita los resultados al proporcionar acceso a sus equipos industriales y datos operativos reales, elementos indispensables para validar el entregable E6 (Informe de pruebas). Sin embargo, si la gerencia de la empresa piloto decide restringir el acceso a ciertos equipos por razones de seguridad industrial, esto bloquearía la validación del prototipo en un entorno real. El equipo de ciencia de datos habilita los resultados al entregar un modelo predictivo con F1-Score igual o superior al 85%, mientras que la falta de datos históricos de fallas podría comprometer la precisión del modelo si no se mitiga con datasets públicos como NASA CMAPSS.

| Interesado | Acción sobre resultados | Efecto en los entregables |
| --- | --- | --- |
| Empresa piloto | Proporcionar acceso a equipos y datos | Habilitación de la validación del prototipo (E6) |
| Gerencia empresa piloto | Restringir acceso por seguridad | Bloqueo de pruebas en entorno real |
| Equipo de ciencia de datos | Entregar modelo con F1 ≥ 85% | Cumplimiento del entregable E3 |

# IMPACTO EN LA CULTURA

Los interesados establecen, influencian e incluso definen el nivel y el carácter del involucramiento del equipo del proyecto y de la organización en general.

## Análisis aplicado a ManttoAI Predictivo

El líder del proyecto establece la cultura de trabajo del equipo ManttoAI, promoviendo prácticas ágiles con reuniones diarias de seguimiento (stand-ups) y retrospectivas semanales. La empresa piloto influencia la cultura organizacional al mostrar apertura o resistencia hacia la adopción de tecnología predictiva; una cultura resistente al cambio podría dificultar las pruebas de aceptación. El patrocinador define el nivel de involucramiento al establecer expectativas claras sobre la comunicación, la transparencia en el avance y la toma de decisiones colaborativa entre todos los miembros del equipo.

| Interesado | Acción sobre la cultura | Efecto en el equipo |
| --- | --- | --- |
| Líder del proyecto | Promover metodologías ágiles | Cultura de colaboración y mejora continua |
| Empresa piloto | Mostrar resistencia al cambio | Dificultades en pruebas de aceptación |
| Patrocinador | Definir expectativas de comunicación | Nivel de transparencia y participación |

# IMPACTO EN LA REALIZACIÓN DE BENEFICIOS

Los interesados generan e identifican metas a largo plazo para que el proyecto entregue el valor identificado y deseado más allá de la finalización del mismo.

## Análisis aplicado a ManttoAI Predictivo

El patrocinador y los inversionistas definen la visión de largo plazo de ManttoAI como una plataforma SaaS B2B con expansión regional en Latinoamérica. Los clientes industriales identifican los beneficios tangibles esperados: reducción del 30-50% en costos de mantenimiento reactivo, aumento de la disponibilidad operativa de equipos críticos y extensión de la vida útil de activos industriales. El equipo comercial contribuye a la realización de beneficios al establecer el modelo de suscripción mensual que garantiza ingresos recurrentes y sostenibilidad financiera del proyecto una vez desplegado en producción.

| Interesado | Acción sobre beneficios | Efecto a largo plazo |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador/Inversionistas | Definir visión de expansión regional | Metas de crecimiento SaaS a largo plazo |
| Clientes industriales | Identificar beneficios operativos | Reducción de costos y mayor disponibilidad |
| Equipo comercial | Establecer modelo de suscripción | Sostenibilidad financiera post-proyecto |

# IMPACTO EN LOS RIESGOS

Los interesados definen los umbrales de riesgo del proyecto, así como participan activamente en las actividades de gestión de riesgos posteriores a la identificación inicial.

## Análisis aplicado a ManttoAI Predictivo

El director del proyecto y el patrocinador establecen los umbrales de tolerancia al riesgo para ManttoAI. Por ejemplo, definen que un retraso superior a tres semanas en cualquier fase activa un protocolo de escalamiento. El equipo técnico participa en la identificación continua de riesgos técnicos como el sobreajuste del modelo de IA (overfitting) y propone estrategias de mitigación como validación cruzada y regularización. Los proveedores de sensores IoT contribuyen a la gestión de riesgos al informar sobre disponibilidad de stock y tiempos de entrega, permitiendo la activación oportuna de proveedores alternativos.

| Interesado | Acción sobre riesgos | Efecto en la gestión |
| --- | --- | --- |
| Director/Patrocinador | Definir umbrales de tolerancia al riesgo | Protocolo de escalamiento ante retrasos |
| Equipo técnico | Identificar riesgos de overfitting | Estrategias de validación cruzada |
| Proveedores IoT | Informar disponibilidad de hardware | Activación de proveedores alternativos |

# IMPACTO EN LA CALIDAD

Los interesados identifican y demandan requisitos de calidad que el proyecto debe cumplir para satisfacer las expectativas de todas las partes involucradas.

## Análisis aplicado a ManttoAI Predictivo

Los usuarios finales del sistema (operadores y técnicos de mantenimiento) demandan una interfaz intuitiva en el dashboard web, con tiempos de carga inferiores a 3 segundos y soporte para al menos 50 usuarios concurrentes. El equipo de QA define los estándares de calidad técnicos: cobertura mínima del 70% en pruebas unitarias, pruebas de integración entre los módulos IoT, pipeline de datos y modelo de IA, y validación conforme a la norma ISO/IEC 25010. El patrocinador exige que el modelo predictivo alcance un F1-Score mínimo del 85% para considerar exitosa la validación del prototipo.

| Interesado | Acción sobre calidad | Efecto en los estándares |
| --- | --- | --- |
| Usuarios finales | Exigir usabilidad del dashboard | Requisitos de rendimiento y UX |
| Equipo QA | Definir estándares de cobertura | Cobertura 70% y pruebas de integración |
| Patrocinador | Exigir F1-Score ≥ 85% | Criterio de aceptación del modelo IA |

# IMPACTO EN LA DEFINICIÓN DE ÉXITO

Los interesados definen los factores de éxito del proyecto y participan activamente en la evaluación del mismo una vez completados los entregables.

## Análisis aplicado a ManttoAI Predictivo

El patrocinador del proyecto define el éxito de ManttoAI como la entrega del prototipo funcional dentro del plazo de seis meses y el presupuesto de $9.790.000 CLP, con validación exitosa en entorno industrial. Los clientes industriales evalúan el éxito según la capacidad real del sistema para predecir fallas con anticipación suficiente para programar mantenimientos preventivos. El equipo académico mide el éxito por la contribución científica y la publicación de resultados. El equipo de desarrollo considera exitoso el proyecto si la arquitectura es escalable y mantenible para futuras versiones (v2.0 con app móvil).

| Interesado | Factor de éxito | Criterio de evaluación |
| --- | --- | --- |
| Patrocinador | Entrega en plazo y presupuesto | Prototipo validado en 6 meses |
| Clientes industriales | Capacidad predictiva real | Predicción oportuna de fallas |
| Equipo académico | Contribución científica | Publicación de resultados |
| Equipo de desarrollo | Arquitectura escalable | Base sólida para v2.0 |

# CONCLUSIONES

El análisis realizado demuestra que los interesados del proyecto ManttoAI Predictivo tienen un impacto transversal y significativo en todas las áreas de gestión del proyecto. Desde la definición del alcance hasta la evaluación del éxito, cada grupo de interesados aporta perspectivas, restricciones y oportunidades que moldean el desarrollo del proyecto.

Los clientes industriales y la empresa piloto son los interesados con mayor influencia en la validación de resultados y la realización de beneficios, ya que sin su participación activa no es posible comprobar la efectividad del sistema en un entorno real. El equipo técnico y de desarrollo constituye el motor ejecutor del proyecto, cuya estabilidad, capacitación y disponibilidad determinan directamente el cumplimiento del cronograma y los estándares de calidad.

El patrocinador del proyecto ejerce una influencia crítica al definir prioridades, asignar recursos y establecer los criterios de éxito. Su compromiso con una gestión transparente y una comunicación efectiva es fundamental para mantener la alineación entre todos los interesados.

Se recomienda implementar un plan formal de gestión de interesados que incluya una matriz de poder/interés, estrategias de comunicación diferenciadas por grupo de interés y revisiones periódicas del nivel de involucramiento de cada parte interesada a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

# REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Project Management Institute (PMI). (2017). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (6th ed.). PMI.

Project Management Institute (PMI). (2021). The Standard for Project Management and A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) (7th ed.). PMI.

ISO/IEC 25010:2011. (2011). Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). International Organization for Standardization.

Lee, J., Bagheri, B., & Kao, H. A. (2015). A Cyber-Physical Systems architecture for Industry 4.0-based manufacturing systems. Manufacturing Letters, 3, 18-23.

Mobley, R. K. (2002). An Introduction to Predictive Maintenance (2nd ed.). Butterworth-Heinemann.

NASA Prognostics Center of Excellence. (2021). CMAPSS Jet Engine Simulated Data. NASA Ames Research Center.